# Техническое задание: Frontend OKR Tracking System

Данный документ содержит полный перечень задач для разработки фронтенд-части системы управления OKR. Стек: React 19 + TypeScript + Tailwind CSS + Axios + Recharts

# 1. Инициализация проекта и базовая настройка

☐ Создать React-проект с TypeScript (Create React App или Vite)

☐ Настроить Tailwind CSS (tailwind.config.js, postcss.config.js)

☐ Установить зависимости: axios, react-router-dom, recharts, jwt-decode

☐ Настроить структуру папок: pages/, components/, contexts/, services/, types/, i18n/, utils/, modals/

☐ Настроить proxy на бэкенд (http://localhost:8080) для разработки

☐ Настроить базовый Axios-клиент с baseURL = "/api"

# 2. Типы данных (TypeScript)

☐ Создать auth.ts — Role (EMPLOYEE, DEPARTMENT_LEADER, HR, DIRECTOR, BUSINESS_BLOCK, ADMIN), User, UserProfile, UserWithScore, LoginRequest, LoginResponse, CreateUserRequest, UpdateUserRequest, AssignDepartmentsRequest, DepartmentSummary

☐ Создать okr.ts — ScoreResult, Threshold, MetricType (HIGHER_BETTER, LOWER_BETTER, QUALITATIVE), KeyResult, Objective, Group, Department, Division, DivisionWithScore, ScoreLevel, ScoreSnapshot, CreateDivisionRequest, UpdateDivisionRequest, UserSummary

☐ Создать evaluation.ts — EvaluatorType (DIRECTOR, HR, BUSINESS_BLOCK), EvaluationStatus (DRAFT, SUBMITTED, APPROVED), Evaluation, EvaluationCreateRequest, DisciplinaryStatus (NONE, WATCH, WARNING, FINE, TERMINATION_RISK), EmployeeEvaluationSummary, DepartmentScoreResult

# 3. API-сервис (services/api.ts)

## 3.1 Настройка Axios

☐ Создать Axios-инстанс с baseURL

☐ Добавить interceptor для автоматической подстановки JWT-токена из localStorage в заголовок Authorization

☐ Добавить interceptor на ответ: при 401 — очистить токен и перенаправить на /login

## 3.2 API-модули

☐ authApi: login (POST /auth/login), register (POST /auth/register), getCurrentUser (GET /auth/me)

☐ departmentApi: getAll, getById, create, update, delete — CRUD для /departments

☐ divisionApi: getAll, getById, create, update, delete, getDepartments, getWithScore, createObjective, getObjectives — /divisions

☐ groupApi: getByDepartment, getById, create, update, delete, updateMembers, createObjective, getObjectives — /groups

☐ objectiveApi: create (POST /departments/{id}/objectives), createLeaderObjective, update, delete

☐ keyResultApi: create, update, updateActualValue (multipart form-data с файлом), updateProgress, toggleActive, delete

☐ evaluationApi: create, update, submit, getForTarget, getMy, delete, getEmployeeSummary (GET /evaluations/employee/{userId}/summary), getAtRisk (GET /evaluations/at-risk)

☐ scoreLevelApi: getAll, updateAll, resetToDefaults — /score-levels

☐ departmentScoresApi: getScores (GET /departments/{id}/scores) — детальная разбивка оценки

☐ scoreHistoryApi: getHistory (GET /okr/score-history?type=DEPARTMENT|DIVISION), closeMonth (POST /okr/score-history/snapshot)

☐ userApi: getAll, getAllWithScores, getById, create, update, delete, assignDepartments, removeDepartment, uploadPhoto (multipart), getByDepartment, getMyProfile

☐ platformSettingsApi: getAll, update, uploadWatermarkImage — /platform-settings

☐ exportApi: exportExcel (GET /export/excel, возвращает blob)

☐ importApi: importExcel (POST /import/excel, multipart form-data)

☐ demoApi: loadDemoData (POST /demo/load)

# 4. Контексты (Context API)

☐ AuthContext: Глобальное состояние аутентификации. Хранит user, token, isAuthenticated, loading, serverOffline. Методы: login(), logout(), hasRole(), hasAnyRole(), canEditDepartment(), canEditProgress(), canCreateDepartment, canEditScoreLevels, isReadOnly. JWT из localStorage. Проверка доступности сервера после 5+ мин неактивности.

☐ ScoreLevelContext: Глобальная конфигурация уровней оценок. 5 уровней по умолчанию (0.0→красный, 0.31→оранжевый, 0.51→зелёный, 0.86→зелёный, 0.98→тёмно-зелёный). Загрузка с бэкенда при старте. Предоставляет scoreLevels[], refreshScoreLevels().

☐ WatermarkContext: Настройки водяного знака. Параметры: enabled, type (TEXT|IMAGE), text, imageUrl, opacity. Методы: updateSetting(), uploadImage(), refreshSettings(). Синхронизация с platform-settings API.

☐ LanguageContext: Мультиязычность. Языки: EN, RU, UZ. Сохранение выбора в localStorage. Предоставляет: language, setLanguage(), t (объект переводов).

# 5. Маршрутизация и защита маршрутов

☐ Настроить React Router DOM с маршрутами:

☐   /login → LoginPage (публичный)

☐   / → Dashboard (все авторизованные)

☐   /users → UserManagement (только ADMIN)

☐   /team-overview → TeamOverview (ADMIN, DIRECTOR)

☐   /organization → OrganizationStructure (ADMIN, DIRECTOR)

☐   /profile/:id → UserProfile (все авторизованные)

☐   /performance-alerts → PerformanceAlertsPage (ADMIN, DIRECTOR, HR)

☐   * → Перенаправление на /

☐ Создать компонент ProtectedRoute — проверка аутентификации, проверка ролей, редирект на /login для неавторизованных, сообщение "Access Denied" для неразрешённых ролей

☐ Создать компонент AccessControlGuard — условный рендеринг UI по роли/доступу к отделу

☐ Создать хуки useCanEdit() и useIsReadOnly()

# 6. Мультиязычность (i18n)

☐ Создать файл translations.ts с переводами для EN, RU, UZ

☐ Реализовать LanguageContext + хук useLanguage()

☐ Создать компонент LanguageSelector (переключатель языков)

☐ Сохранять выбранный язык в localStorage

☐ Применить переводы ко всем страницам и компонентам

# 7. Страницы

## 7.1 LoginPage

☐ Форма логина: username + password

☐ Анимированный фон с частицами (ParticleBackground — canvas-анимация с реакцией на мышь)

☐ Логотип компании

☐ Обработка ошибок при неудачном логине

☐ Редирект на Dashboard после успешного входа

## 7.2 Dashboard

☐ Отображение общего балла организации с компонентом Speedometer

☐ Список отделов в виде карточек с баллами

☐ Модальное окно детальной информации по отделу (DepartmentDetailView)

☐ Модальное окно настроек (SettingsModal) — управление структурой OKR

☐ График истории баллов организации (OrgScoreChart — линейный график Recharts)

☐ Кнопка загрузки демо-данных

☐ Экспорт в Excel (скачивание blob-файла)

☐ Импорт из Excel (загрузка multipart файла)

☐ Снимок истории баллов — "закрытие месяца" (POST snapshot)

☐ Отображение дисциплинарных бейджей

☐ Переключение темы (light/dark)

☐ Переключатель языков

## 7.3 UserManagement (только ADMIN)

☐ Список пользователей с фильтрацией: поиск, роль, отдел, статус активности

☐ Модальное окно создания пользователя (CreateUserModal)

☐ Модальное окно редактирования пользователя (EditUserModal)

☐ Модальное окно назначения отделов (AssignDepartmentsModal)

☐ Удаление пользователя с подтверждением

☐ Дисциплинарные бейджи у каждого пользователя

☐ Цветовая кодировка по ролям

☐ Загрузка сводки по оценкам (evaluationApi.getEmployeeSummary)

## 7.4 TeamOverview (ADMIN, DIRECTOR)

☐ Карточки пользователей с баллами (UserScoreCard с Speedometer)

☐ Фильтрация: поиск, роль, отдел, активность, дисциплинарный статус

☐ Сортировка по общему баллу (по убыванию)

☐ Сводные карточки: количество TERMINATION_RISK, FINE, WARNING, WATCH

☐ Фильтр по дисциплинарному статусу (ALL / конкретный статус)

## 7.5 UserProfile

☐ Отображение профиля: ФИО, email, должность, телефон, биография, роль, отделы

☐ Загрузка фото профиля с drag-drop (ProfilePhotoUpload — макс. 5MB, JPEG/PNG/GIF)

☐ Редактирование полей (для своего профиля или если ADMIN)

☐ Дисциплинарный бейдж

☐ Сводка по оценкам (EmployeeEvaluationSummary)

☐ Панель оценок (EvaluationPanel) — просмотр/создание оценок директора, HR, бизнес-блока

## 7.6 OrganizationStructure (ADMIN, DIRECTOR)

☐ Иерархическое дерево: Дивизион → Отдел → Группа → Сотрудники

☐ Раскрытие/сворачивание узлов

☐ Кнопки "Развернуть всё" / "Свернуть всё"

☐ Управление масштабом (zoom) для больших структур

☐ Модальное окно создания дивизиона (CreateDivisionModal)

☐ Модальное окно редактирования дивизиона (EditDivisionModal)

☐ Модальное окно создания отдела (CreateDepartmentModal)

☐ Модальное окно назначения отделов (AssignDepartmentsModal)

☐ Отображение баллов дивизий с цветовой кодировкой

☐ Управление группами с назначением участников (ManageGroupMembersModal)

## 7.7 PerformanceAlertsPage (ADMIN, DIRECTOR, HR)

☐ Список сотрудников с дисциплинарным статусом ≠ NONE

☐ Сводные карточки: количество по каждому статусу

☐ Фильтрация по дисциплинарному статусу

☐ Цветовая подсветка строк по степени серьёзности (красный, оранжевый, жёлтый, янтарный)

☐ Отображение количества оценок "ниже ожиданий"

☐ Последние оценки по каждому сотруднику

# 8. Визуальные компоненты

## 8.1 Speedometer (SVG-спидометр)

☐ SVG-шкала с цветными зонами на основе уровней оценок (ScoreLevelContext)

☐ Анимированная стрелка указателя

☐ Три размера: sm (220×150), md (280×190), lg (340×230)

☐ Отображение балла, названия уровня, процента

☐ Опциональный эффект свечения

☐ Компактный режим

## 8.2 SpeedometerABCD (буквенные оценки HR)

☐ Круглое отображение буквы (A/B/C/D)

☐ Цвета: A=зелёный, B=синий, C=жёлтый, D=оранжевый

☐ Три размера: sm, md, lg

☐ Локализованные описания оценок

## 8.3 DisciplinaryBadge

☐ Цветовые бейджи: NONE (изумруд), WATCH (янтарь), WARNING (оранж), FINE (красный), TERMINATION_RISK (тёмно-красный)

☐ SVG-иконки для каждого статуса (галочка, глаз, предупреждение, деньги, тревога)

☐ Отображение счётчика "ниже ожиданий"

☐ Размеры: sm, md, lg

☐ Локализованные подписи

## 8.4 UserScoreCard

☐ Фото профиля (с заглушкой-инициалом)

☐ ФИО, должность, бейдж роли, статус активности

☐ Спидометр с общим баллом и уровнем

☐ Дисциплинарный бейдж со счётчиком

☐ Назначенные отделы (макс. 2, остальные "+N")

☐ Обработчик клика для навигации

## 8.5 DepartmentCard / ObjectiveCard

☐ Отображение цели со всеми ключевыми результатами

☐ Inline-редактирование фактических значений с debounce

☐ Слайдер прогресса (0–100%)

☐ Загрузка файлов-вложений (с опциональной обязательностью)

☐ Вес цели и балл

☐ Переключатель активности KR

☐ Спидометр расчёта балла

☐ Раскрытие/сворачивание

☐ Индикаторы состояния сохранения

## 8.6 DepartmentDetailView

☐ Балл отдела с разбивкой: OKR (60%) + Директор (20%) + HR (20%)

☐ Панели ввода оценок для Директора/HR/Бизнес-блока

☐ Группы внутри отдела

☐ Цели отдела и цели руководителя

☐ Детали оценки по каждому типу оценщика

## 8.7 OrgScoreChart (Recharts)

☐ Линейный график истории баллов отделов по кварталам

☐ Цветовая кодировка линий по отделам

☐ Несколько отделов на одном графике

☐ Получение данных из API score history

☐ Группировка по кварталам из месячных снимков

# 9. Компоненты оценок (Evaluations)

☐ DirectorEvaluationInput — ввод 5-звёздочной оценки. Hover-эффекты. Маппинг: 1→0.0, 2→0.31, 3→0.51, 4→0.86, 5→0.98. Поле комментария. Режимы создания и корректировки. Статусы DRAFT/SUBMITTED.

☐ HrEvaluationInput — ввод буквенной оценки (A/B/C/D). Кнопки с цветами: A=зелёный, B=синий, C=жёлтый, D=оранжевый. Маппинг: A→0.98, B→0.86, C→0.51, D→0.31. Поле комментария.

☐ BusinessBlockEvaluationInput — аналогично Director (5 звёзд), только для оценки отделов (не сотрудников).

☐ EvaluationPanel — оркестрация всех типов оценок. Проверка прав (только разрешённые роли могут оценивать). Загрузка существующих оценок. Защита от дублирования. Редактирование после отправки. Отображение "Ваши оценки".

# 10. Модальные окна

☐ CreateUserModal — форма: username, email, password, fullName, role, jobTitle, phone, bio, назначение отделов/групп

☐ EditUserModal — редактирование: fullName, email, jobTitle, phone, bio, role (только ADMIN), isActive, canEditAssignedDepartments, смена пароля, управление отделами

☐ AssignDepartmentsModal — чекбокс-список отделов, множественный выбор, сохранение/отмена

☐ CreateDepartmentModal — ввод названия, опциональный выбор дивизиона

☐ CreateDivisionModal — ввод названия, опциональный выбор руководителя

☐ EditDivisionModal — редактирование названия, смена руководителя, удаление

☐ ManageGroupMembersModal — чекбокс-список сотрудников, множественный выбор для членства в группе

☐ SettingsModal — вкладочный интерфейс: управление отделами, целями, ключевыми результатами. Валидация весов (сумма = 100%). Inline-редактирование. Настройка порогов. Выбор цветов для уровней.

# 11. Настройки платформы

## 11.1 ScoreLevelsManager

☐ Добавление/удаление уровней оценок

☐ Настройка: значение балла, цвет, отображаемое имя

☐ Цветовой выбор для каждого уровня

☐ Предпросмотр уровня

☐ Сброс к значениям по умолчанию

☐ Валидация (минимум 2 уровня)

## 11.2 Водяной знак (Watermark)

☐ Компонент Watermark — режим TEXT или IMAGE

☐ Фиксированная позиция, pointer-events: none

☐ Настройка прозрачности (opacity)

☐ Динамическое позиционирование для изображений

☐ Управление через WatermarkContext

# 12. Утилиты и вспомогательное

☐ imageUrl.ts — хелпер для формирования URL изображений

☐ ProfilePhotoUpload — drag-drop загрузка фото: макс. 5MB, JPEG/PNG/GIF, предпросмотр, проверка прав

☐ ParticleBackground — canvas-анимация частиц с реакцией на мышь (для страницы логина)

# 13. Система оценок — бизнес-логика на фронтенде

☐ Формула итоговой оценки: 60% OKR + 20% оценка Директора + 20% оценка HR

☐ "Ниже ожиданий" = HR буква "D" ИЛИ числовая оценка директора < 0.51

☐ Дисциплинарные статусы: NONE → WATCH (1 раз) → WARNING (2 раза) → FINE (3 раза) → TERMINATION_RISK (4+ раз)

☐ Отображение количества оценок "ниже ожиданий" на бейджах и карточках

☐ Фильтрация и группировка сотрудников по дисциплинарному статусу

# 14. Дополнительные UI-требования

☐ Спиннеры загрузки при асинхронных операциях

☐ Диалоги подтверждения при удалении (деструктивные действия)

☐ Сообщения об ошибках (toast-подобные уведомления в модалках и на страницах)

☐ Debounce для inline-редактирования ключевых результатов

☐ Оптимистичные обновления UI до подтверждения API

☐ Адаптивный дизайн (Tailwind responsive)

☐ Цветовая кодировка ролей в списках пользователей

☐ Проверка доступности сервера после 5+ мин неактивности с уведомлением пользователя

# 15. Экспорт / Импорт данных

☐ Экспорт в Excel — скачивание blob-файла (GET /export/excel)

☐ Импорт из Excel — загрузка файла через multipart form-data (POST /import/excel)

☐ Загрузка демо-данных (POST /demo/load)

☐ Снимок истории баллов ("Закрыть месяц") — POST /okr/score-history/snapshot